Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 23.11.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nemanja Stojanovic:  Le prime due ore ha fatto il test. Poi si è occupato di finire il gantt e di iniziare l’analisi dei requisiti. |
| Thor Düblin:  Ha portato avanti la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nemanja Stojanovic:  Nessun problema |
| Thor Düblin:  Nessun problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Stiamo seguendo il piano |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire l’analisi dei requisiti e informarsi su come fare il primo modulo |
|  |