Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 23.11.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Nemanja Stojanovic:  Ha portato a termine l’analisi dei requisiti e ha iniziato a fare la ricerca sul funzionamento del buzzer. |
| Thor Düblin:  Ha cercato di capire come bisogna fare per creare le librerie. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nemanja Stojanovic:  Nessun problema |
| Thor Düblin:  Nessun problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo un po’ indietro con l’implementazione. |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a creare lo schema logico e l’implementazione |
|  |